格物致知网发展规划

2010年10月—2011年6月

格物致知网创立于2010年10月，是中国科学技术大学格物致知社的官方网站。

格物致知网的发展目标是科大独有、全国领先的学术讨论网站，主要面向本科学生，兼顾同等知识层次的科学爱好者。

下表列出了格物致知网的详尽发展规划。

| 2010年10月 | 网站筹备，申请服务器，架设网站平台 【已完成】少年班学院主控室高性能独立主机，网络讨论平台 |
| --- | --- |
| 11月 | 建立网络部，申请二级域名，充实网站内容，进行内部测试，改善用户体验 【已完成】二级域名gewu.ustc.edu.cn 网站帖子数>2000，资料数>4000，总大小17GB 开发大量新功能，独创了数学公式输入功能和文档在线预览功能 |
| 12月5日 | 利用物理爱好者周末系列活动宣传网站 【已完成】网站受到同学们好评，但因宣传力度不够，很多同学并不知晓格物致知网。 |
| 12月12-13日 | 组建网络团队，分配任务 【已完成】网络团队共15人，分为UI设计（用户界面设计）、程序开发、网络宣传三组。 考虑到期末考试，本阶段任务： - 每人担任一个版块的版主，各版面定期评比，保证论坛内容的质量和数量。 - 每人每两周至少写一篇原创文章，至少回复20个帖子，发起“有贴必回”行动 |
| 12月下旬 | 开始校内宣传 未开通校外访问之前，采用如下宣传方式： - 在校园东西区各处张贴20张海报广泛宣传（12月底） - 科大官方的瀚海星云BBS - 少年班学院主页链接 - 同学之间利用朋友关系口耳相传 |
| 12月下旬 | 开通校外访问（需每年600元的主页代理费） 开通校外访问之后，采用如下宣传方式： - 利用人人，QQ等社交网站 - 搜索引擎，门户网站搜索到我站 - 开通百度空间、新浪博客等，发布精品文章 - 在百度知道等处回答问题，顺便宣传 |
| 2011年1月上旬 | 因期末考试，暂缓网站事务 |
| 考试结束至放假 | 注：期末考试时间有先后，为1月10日前后；放假为1月22日 开通“格物wiki”，两方面内容： - 科大校史，院系，课程，教授，考试信息，学生活动，奇闻轶事 - 格物致知社历史，成员，活动，研究成果，实验 采用百科形式，开放编纂。众多爱校的科大人将自发参与编纂。 科大wiki栏目是首个整理发布科大信息的网站，预计会受到校内外高度关注。 |
| 考试结束至放假 | 按照网络团队既定的策略，结合实际情况，开始举行如下网络活动： - “每周一题”悬赏征解，可以给予一些名誉上的鼓励、奖励论坛积分、获取进入实验室的机会等 - 翻译外国文献活动，将好的资料引进来 - 在线益智游戏活动，如五子棋 - 集体编写简明教程活动，可与格物wiki结合起来 |
| 寒假 | 注：寒假时间是2011年1月22日至2月20日 - 建立在开通校外访问的基础上，利用中小学的同学、朋友、亲戚关系，大面积宣传格物致知网，尤其利用人人、QQ等社交网站。 - 利用空闲时间，大量添加网站内容，跨越网站发展的第一个门槛，保证今后健康持续发展 - 格物wiki基本成型，达到发布水平 - 网络团队成员学习相关知识，提高技术水平，为回校后的功能研发做准备 |
| 寒假 | 开展针对自主招生和保送生的专项宣传： - 如果条件允许，可以开展自主招生专项活动，争取让参加自主招生考试的同学们成为网站的第一批来客。 - 自主招生考试结束后，可以开展保送生预习、自学大学课程活动，为保送生提供资料、交流的平台，争取让保送生成为网站的第一批忠实用户。 注意：保送生工作一定要做好，并坚持下去，因为他们进入大学后仍然是格物致知网的忠实用户，并且保送生多是成绩顶尖的学生，到大学后有较大的影响力，这样就会自动帮助格物致知网解决在顶尖高校宣传的难题。 |
| 2月20日至28日 | 利用刚开学时同学们高涨的气氛，张贴30张海报倾力宣传格物致知网。此时旗下的科大wiki将起到助推作用。 |
| 2月20日至28日 | 上学期末既定的网络活动结合物理讨论板的实体活动，开始广泛开展，吸引大批同学参加，同时增强格物致知社整体的影响力。 例如每周一题可以在网上和物理讨论板上同步发布，并张榜公示获奖名单、获奖作品。荣誉将是激励大家投稿的重要动力。 |
| 2月20日至3月31日 | 网络团队的UI组、程序组利用寒假学习了大量设计、编程知识，研发大量新功能，如在线数学公式输入，在线物理画图，在线高级计算器等。 使得格物致知网在技术上迈出一大步，确立国内领先地位。 此时希望使用这些便捷功能的科学爱好者和科技工作者将纷至沓来。 |
| 3月1日至20日 | 筹备科学活动周系列活动。 讲座类，每天（或隔天）一场，包括教授讲科学、师兄讲经验。 实物类，可以包括： - 有趣的现场小制作、小实验 - 物理科普知识竞赛 - 益智游戏大赛 - 网站发帖大赛 - 现场计算微积分、解方程等擂台 - 愚人节专场活动 |
| 3月21日至27日 | 科学活动周做最后的准备，利用海报、网站等最大限度地宣传科学活动周。 |
| 3月28日至4月3日 | 科学活动周正式举行。 与2010年10月的物理爱好者周末之区别： - 由单纯的物理走向数学、计算机等多元化科学领域 - 活动时间更长，类型丰富多彩 - 从演示成果走向大众参与 - 前期宣传工作更加到位 |
| 4月4日至15日 | 巩固科学活动周取得的成果。 再次大幅招新，由少院、物院扩展到数院等。举行正式选举大会。 由于格物致知网技术已取得突破，将有更多的计算机牛人加入研发团队。 确立格物致知网在校内“舍我其谁”的地位，跨越网站发展的第二个门槛。 |
| 3月16日至4月3日 | 网络团队成立外联部，利用合肥本地人的关系网络，开始联系合肥市其他高校，观察有无类似社团可以开展合作，并与之取得初步联系。 |
| 4月4日至15日 | 利用科学活动周的成功，外联部与合肥工业大学、安徽大学等合肥本地高校开始探索合作模式。 - 有相应学术社团的，采用“大手拉小手”方式，将格物致知社的管理、运行模式传递给相应社团，利用科大的学术优势促进共同发展。 - 没有相应学术社团的，直接利用本地人的人际关系建立格物致知分社。 |
| 4月16日至30日 | 期中考试前一两周，暂缓活动。期中考试时间因班级不同而相差较大，可以实行轮换方式，由暂无考试任务的同学承担网站的日常管理等任务。 |
| 5月全月 | 根据外联部与合肥其他大学联系的情况，按照由易到难的次序，吸取格物致知社在科大活动的经验教训，依次组织、引导其他学校的合作社团或旗下社团开展类似科大科学活动周的活动，将格物致知社、格物致知网的影响力扩大到合肥全市。 |
| 6月1日至20日 | 巩固在合肥其他大学举办科学活动周的成果，建立较为完善的组织机构和管理团队、研发团队，确立格物致知网在合肥高校的领军地位。 |
| 6月1日至7日 | 集中力量办好科大wiki，为高考同学报考科大提供翔实的信息和资料，在实现一站式服务的同时让格物致知走向社会，成为高校中有影响力的网站。 |
| 6月8日至20日 | 利用高考同学选择学校、填报志愿的机会，依托科大wiki，抓住来之不易的机遇，切实做好格物致知网的宣传工作。 |
| 6月8日至20日 | 开始筹备暑假新生在线预习、培训等活动，技术团队开发相关功能。 |
| 6月21日至暑假 | 因期末考试，暂缓网站事务 |
| 暑假 | 利用休息时间，进一步管好、做好网站，设计更有意义的活动吸引来客。 如进展顺利，新生在线预习、培训等活动将吸引大批来客。 开始筹备除论坛、wiki外的另一项新功能，保证网站生命不息，创新不止。 |
| …… | 暑假过后，网站预计可跨越第三个门槛，真正实现良性循环。 格物致知，我们一直在努力。 |

格物致知社 格物致知网 2010年12月15日